**회의 일지**

**온라인 디스코드 22.05.31 21:00 ~ 21:35**

* 최종발표 대비
* 5명 모두 파트별로 맡은 부분을 분배하여 발표!
* 프로젝트 진행팀: 전종훈, 김건휘
* 벽돌깨기의 흐름도와 각 파일의 역할, 차후 추가하고 싶은 사항이나 개선사항을 배우고 있는 자바 강의와 연계하여 발표 예정.
* 클라우드 조사팀: 민경민, 박진석
* 클라우드의 기초와 심화 개념을 나눠 발표 예정.

* 알고리즘 정리팀: 조현주
* 깃허브 활용 내용이나 스터디 활동 등 이 때 동안의 전체적인 흐름 발표
* 상세 역할
* 전종훈, 김건휘: 프로젝트 마무리 및 해당 파트 발표
* 민경민: 클라우드 조사 및 신기술 심화 내용 발표
* 박진석: PPT 제작 및 신기술 기초 내용 발표
* 조현주: PPT 제작 및 알고리즘 파트 발표
* 깃허브 활용
* 자료 조사상황이나 발표 대본 같은 파일을 깃허브에 업로드하여 공유할 것!
* 차후 일정
* 2일 목요일
* 코어타임 시간 활용
* 발표와 PPT 작성에 필요한 자료 정리하여 취합
* 4일 토요일
* 진로캠프 끝나고 12시 ~ 14시 도서관 스터디룸
* 진전상황 공유, PPT 중간 컨펌
* 5일 일요일
* 도서관 스터디룸 또는 카페 (시간 미정)
* PPT 마감 및 리허설
* 6일 월요일
* 도서관 스터디룸 또는 카페 (시간 미정)
* 대면 최종 리허설
* 특이사항
* 김건휘씨 불참…😥